迭代评估报告

评估日期：2026.7.13

| 组号 | 02 | 项目名称 | PaperMate: ArxivPaperReadingTool |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2026.7.6-7.13 |
| 任务达成情况：（完成的任务和实现的需求等） ·详细规划了前端界面的结构组成和路由。 ·基于规划实现了一系列前端页面的主体静态代码，即：登录注册、快速检索、我的文库、开始阅读、阅读管理、定时抓取等。 ·按照功能承载需求和视觉美观需求细致调整了各页面的布局和样式。 ·实现了开始阅读页面的 llm 对话区域，并接入 api 实现基本对话。 |  |  |  |
| 质量情况：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） 基于需求清单和设计意图全面测试并评估了所有前端界面： ·进行了登录/注册/密码找回/重设密码的交互测试； ·进行了快速检索页面的搜索栏的基本交互测试，如输入关键词和过滤器等； ·进行了我的文库页面的文献展示、详情页和标签管理的交互测试； ·进行了开始阅读页面的侧边栏折叠、笔记区和对话区折叠、进入双列阅读模式等的交互测试 ·进行了阅读管理页面的时长目标、阅读记录、知识图谱的交互测试； ·进行了定时抓取页面的创建任务、任务管理的交互测试。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） ·在开始尝试编写前端界面时，发现直接将需求文档提大模型并输出整份代码的方式，会导致ai对需求理解不清且规划不够细致，使得前端结构混乱，并有大量冗余交互。因此基于经验人为编写了细致的前端界面结构，作为补充提示词。 ·在制作开始阅读界面时，对比需求发现遗漏有关文献对比阅读的相关交互项，于是当场修改界面组成和布局，使其能承载该功能。由于发现及时，不需要再返工。 |  |  |  |
| 经验和教训： ·复杂任务不能幻想用大模型“一步到位”，需先由人梳理出清晰的前端界面结构作为提示词，让大模型在明确框架下填充。 ·需求对照检查必须贯穿每个模块的开发过程，早发现才能避免返工，将修改成本降到最低。 |  |  |  |