迭代计划

制定日期：2026.7.6

| 组号 | 2 | 项目名称 | PaperMate: ArXiv论文阅读工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 计划起止日期 | 2026.7.6-2026.7.13 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 规划前端界面的结构和内容; 7.6-7.7; 孔维轩、FRANK RUNHAO WU. 2; 完成静态前端代码的基础版本; 7.7-7.12; 柏文昕、FRANK RUNHAO WU、倪振洋、周延沛. 3; 检查前端界面完整性; 7.12; 孔维轩. 4; 评审和改进需求文档和界面原型; 7.13; 全体组员. |
| 预期成果： Papermate web应用的静态前端代码及对应的《Vision文档》、use-case模型。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： 1. vibe coding 可能产生疏漏，前端无法完整承载所有预想功能：打磨prompt，明确指示。 2. 模型可能编造结论或出处：在 system prompt 强调回答必须展示引用来源，若找不到直接告知用户。 3. PDF 排版复杂，公式、表格、参考文献会干扰摘要：在相关 skill.md 中设置完整的输出格式和优先级，例如优先抽取标题、摘要、章节文本等。 |  |  |  |